2022**年第二批区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表**

单位： (盖章) 时间： 2022年8 月 2 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | | | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算  总投资(万元) | 其中 | | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接资金  (万元) | 其他资金(万元) |
| 1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西湖镇 | 旺福村 | 家旺畜牧养殖农场牛棚基础设施建设 | 新建 | 旺福村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 沟渠64米、房心地基回填2240m³、混凝土地坪128㎡ | 19 | 19 |  | 40名以上脱贫人口 | 完善产业设施，40名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益 |  |
| 2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 西湖镇 | 农村厕所卫生改造 | 新建 | 西湖镇 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 户厕100户安装、公厕两座，厕所摸排问题整改 | 25 | 25 |  | 脱贫人口50人 | 完善村基础设施，50名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 新港村 | 新港村一组沟渠建设 | 新建 | 新港村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 沟渠建设1380米 | 52 | 52 |  | 脱贫人口100人 | 完善村基础设施，100名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺寿村 | 旺寿村一组沟渠建设 | 新建 | 旺寿村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 舒布洛克挡土墙375米 | 36 | 36 |  | 脱贫人口70人 | 完善村基础设施，70名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 西洲乡 | 西洲村 | 西洲村一组水稻生产示范片配套设施建设 | 新建 | 西洲村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 3.2米宽碎石路建设725米、沟渠建设825米 | 44 | 44 |  | 88名以上脱贫人口 | 完善产业设施，88名以上村民受益 | 通过完善产业设施使村民受益 |  |
| 6 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西湖镇 | 旺禄村 | 旺禄村一组排污沟沟渠建设 | 新建 | 旺禄村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 排污沟建设300米 | 10 | 10 |  | 脱贫人口20人 | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 田园村 | 田园村庭院建设工程 | 新建 | 田园村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 清水艺术54cm围墙：248米 | 4 | 4 |  | 脱贫人口20人 | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 8 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 渔场 | 渔场大西湖机耕道建设 | 新建 | 渔场 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 机耕道建设600米 | 5 | 5 |  | 脱贫人口20人 | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |
| 9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 西洲乡 | 新北河村 | 新北河二组机耕道 | 新建 | 新北河村 | 2022年8月 | 2022年9月 | 区农业农村局 | 机耕道建设600米 | 5 | 5 |  | 脱贫人口20人 | 完善村基础设施，20名以上村民受益 | 通过完善基础设施使村民受益 |  |